四川宏达股份有限公司低位热能回收系统采购

比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW146

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年12月18日

四川宏达股份有限公司

低位热能回收系统采购比选文件

编号：SFLHG-GKBX-2025-HW146

各单位：

由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需采购低位热能回收系统，本着“公开、公平、公正”的原则，现对低位热能回收系统采购进行邀请比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：低位热能回收系统1套。

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低位热能回收系统 | 详见附件《低位热能回收系统技术要求》、《12万吨待改造区图》 | 1套 |

2.交货地点：四川宏达股份有限公司洛水镇。

3.完成时间：合同生效预付款到账之日起40个自然日完成总图布置及土建施工图设计，180个自然日内完成设备制作、现场安装并调试正常运行（因业主现场安装受限时间除外）。（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

4.付款方式及发票：

①付款方式：合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；装置运行验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付，（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率 13 %)。

③质保期：标的物运行验收合格双方确认后起12个月内或安装完成18个月（因招标人原因未投用），以先到为准，（不响应在报价单上另做说明，不影响响应评审）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年 12月22日 12时 0 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①比选申请人需提供营业执照（三证合一）

- ②报价

- ③易损件清单及价格（后期配件清单）

- ④业绩

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

联系人：曾先生  13508001166

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年12月19日

第二章

报价文件格式

低位热能回收系统采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低位热能回收系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注

- 1:报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、安装、调试、培训、验收、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价（税率13%）。

2：商务响应条款

1.报价总金额（含13%税）：

2付款方式：

3.交货期 ：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订低位热能回收系统购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

年       月       日

- （二）易损件清单及价格（后期配件清单）如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温循环酸泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 纤维除雾器元件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 一、二级分酸器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 加水混合器（部件价格） |  |  |  |  |  |
| 5 | 蒸发器管束 |  |  |  |  |  |
| 6 | 脱盐水预热器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 蒸发器给水加热器 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

- 1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

- 2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

- 3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

- 业绩：

（（1）提供低位热能回收系统业绩。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。

业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 套 |  |

  - （2）其它业绩证明材料：

若合同内容无法证明业绩准确参数及用途，则须提供用户使用证明并附合同复印件，同时加盖投标人公章。格式如下：

供货业绩用户证明文件

最终用户使用证明（范本）

XXX (投标人名称)向我公司提供应用于XXX（项目或装置名称）的低位热能回收系统X套，（合同签订时间：XX年XX月XX日）。设备运行稳定，各项性能指标满足技术要求。

特出此函，以资证明。

XXX (用户名称)盖章

XX年XX月XX日

注：比选申请人认为需要补充的其它材料，格式自拟。

（四）、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

（7）完全响应招标文件要求。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日