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四川宏达股份有限公司
“1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置
拆除项目服务单位比选文件
            编号：SFLHG-GKBX-2026-FW65
各单位：
四川宏达股份有限公司磷化工分公司因生产需要，需对部分装置房屋及设备拆除，本着“公开、公平、公正”的原则，进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
1、 标的物：拆除内容
“1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置，全钢结构及设备）拆除，并转运至四川宏达股份公司内部指定地方
二、比选人：四川宏达股份有限公司  
三、具体要求：
1、企业必备资质：营业执照（经营范围含化工装置拆除、石化工程）；石油化工工程施工总承包二级及以上；建筑施工安全生产许可证（在有效期）；危险化学品处置相关许可（适配氯气、四氯化钛、废酸）。
2、管理人员持证：项目负责人，石化专业建造师+安全生产B证；安全负责人，化工注册安全工程师+安全生产C证；技术负责人，化工相关中级及以上职称。
3、现场作业人员持证，受限空间作业证，高处作业证，焊接与热切割证，危化品安全作业证，起重/吊车作业证。
4、招标人只负责撤除设备及转运至厂区指定地点。
5、开工必备资料，装置拆除安全风险评估报告，介质置换、钝化、清洗专项方案，动火/受限空间等特殊作业方案，危废合规处置方案，安全应急预案。
四、施工地点：四川宏达股份有限公司什邡市洛水镇。
五、完工时间：合同生效之日起15个自然日内。
六、 安全与环保责任
①、中标方必须配备专职安全管理人员在施工现场负责安全和环保工作。
②、中标方作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品。
③、中标方在作业过程中应充分保护招标方其他设备及设施，若对招标方其他设备及设施造成损坏，由中标方全额赔偿给招标方。
④、中标方在实施过程中发生安全、环保事故（包括人身伤害、财产损失、环境污染等），由中标方承担全部责任和损失。若因此给招标方或第三方造成经济损失，由中标方承担全额赔偿责任。
⑤、中标方安装人员应在指定的区域内作业，不得进入其他生产区域。
七、付款方式及发票： 
①付款方式：拆除转运完成后，经招标方对拆除场地现场验收合格一次性付清全款。
②一票制，招标人开具全额增值税专用发票。
八、比选文件的获取
获取方式为：2026年7月9日至2026年7月16日12时前，通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
九、响应性文件的递交
递交截止时间：2026年7月16日 12时 00 分。
比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、完工时间、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
十、响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]①比选申请人需提供营业执照。
②资质资料
十一、投标保证金：贰万元，中标单位电动中标后自动转为履约保证金
汇款至：
收款单位：四川宏达股份有限公司
开户行：中国银行什邡文化南街支行
账号：1225 5363 6205
十二、本项目满足招标人要求最低价法进行比选
十三、投报价文件前，供应商方须自愿前来我公司进行实地考查或咨询，确定拆除范围及要求，否则将视为自动放弃权利。
现场联系人黄林：15883877862
商务联系人曾伟：13890211318
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇                 

四川宏达股份有限公司
2026年7月8日






第二章 

报价文件格式



“1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业
生产试验装置拆除及转运项目



响应性文件






[bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc4384] 供应商名称：（盖单位章）








一、报价函
1、(比选申请人名称)：
我方已仔细研究了( 1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置) 拆除的比选文件全部内容，我公司收取拆除费：    元（¥：	元）为比选报价总价（包干价），开具增值税专用发票，税率    %，完工期限按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，施工场地验收要求
2、我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
备注：报价包含税金，拆除施工费、吊装、转运费、保险等等所有费用，


投标人名称（全称并加盖公章）：       















二、响应文件
1、营业执照、资质文件及要求资料、投标保证金
2、付款方式： 
完成验收后，开具全额票据，一次性付清
3、 完成工期：          
4、 [bookmark: _GoBack]其他补充说明：

                                 日 期:      年    月    日   
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三、承 诺
致：
我公司自愿参与四川宏达股份有限公司的“1302”装置(300t/a氯化法钛白

粉工业生产试验装置拆除及转运项目投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


供应商名称：        （盖单位章）

日  期：年 月

