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四川宏达股份有限公司
硫酸30万/吨二吸塔装置及“1302”装置（300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置）
拆除项目服务比选文件
编号：SFLHG-GKBX-2026-FW94
各单位：
四川宏达股份有限公司磷化工分公司因生产需要，需对该两套装置的房屋及设备进行拆除，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该撤除项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
1、 标的物：拆除内容
硫酸30万/吨二吸塔装置及“1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置，全钢结构及设备）进行拆除。
1、 硫酸30万/吨二吸塔装置：拆除的废旧钢材转运至四川宏达股份公司内部指定地方；拆除的瓷砖和瓷环填料进行清洗，中标方提供清洗设备，招标方只提供水源，清洗干净后转运至四川宏达股份公司内部指定地方。
2、1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置，全钢结构及设备）拆除，拆除物资并转运至四川宏达股份公司内部指定地方。
二、比选地点：四川宏达股份有限公司磷化工分公司（什邡市洛水镇）
三、资质要求：
3.1、有效营业执照
3.2、石油化工工程施工总承包三级及三级以上资质
3.3、安全生产许可证
四、开工必备资料：介质置换、钝化、清洗、施工方案。
五、施工地点：四川宏达股份有限公司什邡市洛水镇。
六、完工时间：合同生效之日起30个自然日内。
七、 安全与环保责任
①、中标方必须配备专职安全管理人员在施工现场负责安全和环保工作。
②、中标方作业人员必须按规定穿戴好劳动保护用品。
③、中标方在作业过程中应充分保护招标方其他设备及设施，若对招标方其他设备及设施造成损坏，由中标方全额赔偿给招标方。
④、中标方在实施过程中发生安全、环保事故（包括人身伤害、财产损失、环境污染等），由中标方承担全部责任和损失。若因此给招标方或第三方造成经济损失，由中标方承担全额赔偿责任。
⑤、中标方施工人员应在指定的区域内进行作业，不得无故进入其他生产区域。
八、付款方式及发票： 
①付款方式：拆除转运完成后，经招标方对拆除场地现场验收合格后，中标方开具有效发票后，招标方一次性付清全款。
②一票制，供应商开具全额增值税专用发票。
九、比选文件的获取
获取方式为：2026年8月13日23时59分前，通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
十、响应性文件的递交
递交截止时间：2026年 8月14日 10时 00 分。比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（含税价）、合计金额、完工时间、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
十一、响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
②资质资料及安全生产许可证
十二、投标保证金：贰万元，中标后自动转为履约保证金
汇款至：
单位：四川宏达股份有限公司
开户行：中国银行什邡亭江西路支行
账号：121203636202
十三、本项目在满足招标人要求下，采取最低价法进行比选。
十四、投报价文件前，供应商方须自愿前来我公司进行实地考查或咨询，确定拆除范围及要求，否则将视为自动放弃权利。
现场联系人王成刚：15928309339
商务联系人曾伟：13881082126
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇                 

四川宏达股份有限公司
2026年8月4日






第二章 

报价文件格式



硫酸30万/吨二吸塔及“1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置）



拆除项目











响应性文件










[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc30198]供应商名称：（盖单位章）





一、报价函
1、(比选单位名称)：                   
我方已仔细研究了( 硫酸30万/吨二吸塔及1302”装置(300t/a氯化法钛白粉工业生产试验装置) 拆除项目的比选文件全部内容，我公司收取拆除费：       元（大写：     	元）为比选报价总价（含税包干价），开具增值税专用发票，税率    %，完工期限按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任和施工场地验收要求。
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、 投标联系人及电话：                       
4、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
备注：报价包含税金，拆除、吊装、转运费、保险等等所有费用，

投标人名称：                （全称并加盖公章）       















二、响应文件
1、营业执照、资质文件及安全生产许可证、投标保证金银行回单

2、付款方式：完成验收后，中标人开具全额增值税发票后，招标人一次性付清

3、完成工期：                  

4、其他补充说明：

                                





 日 期:      年    月    日   
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三、承 诺
致：
我公司自愿参与四川宏达股份的硫酸30万/吨二吸塔及“1302”装置撤除项目的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


供应商名称：（盖单位章）

日 期：  年   月  日

