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第一章 招标公告

一、招标项目基本信息

	项目
	内容

	项目名称
	四川蜀创绿基新材料有限公司电力工程EPC总承包项目

	项目编号
	SCLJ-GKBX-2026-GC01

	建设地点
	四川省德阳市什邡市洛水镇 什邡经济开发区(北区)

	建设规模
	新装1台1600kVA户外箱式变电站

	总投资额
	人民币150万元

	招标范围
	设计、采购、施工、调试、验收及质保期服务全过程

	计划工期
	50日历天。计划开工日期：2026年9月5日，

计划竣工日期：2026年10月25日

	资金来源
	企业自筹

	招标方式
	公开比选


二、项目概况

详见《蜀创绿基新材料有限公司供配电工程技术规格书》

三、投标人资格要求

（一）主体资格

1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备有效的营业执照。

2、投标人须具备有效的安全生产许可证。

（二）资质要求

1、设计资质
须具备电力行业（送电工程/变电工程）乙级及以上设计资质。
2、施工资质
须具备电力工程施工总承包三级及以上资质。
3、承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。

4、制造资质 

4.1箱变生产商有效的型式试验报告、国家强制性产品认证（CCC）试验报告或中国质量认证中心发放的CCC证书。

4.2变压器生产商有效的型式试验报告、国家强制性产品认证（CCC）试验报告或中国质量认证中心发放的CCC证书。
（三）业绩要求

投标人近3年（2023年1月1日至今）至少完成过3个类似规模电力工程EPC总承包项目（合同金额不低于200万元），需提供合同复印件及竣工验收证明。

（四）项目经理要求

1、工程总承包项目经理应当取得相应工程建设类注册执业资格（注册一级建造师或注册电气工程师等）。

2、担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师。

3、熟悉工程建设相关法律法规和标准规范。
4、不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理 。

（五）联合体投标

1、本项目允许联合体投标。投标人与具备其他资质的单位组成联合体投标。
2、联合体成员数量不超过3家，牵头单位须为施工单位（工程总承包资质单位）。
3、联合体各方须签订《联合体投标协议书》，明确各方职责与权利。

4、联合体各方均须满足各自对应专业的资质要求。

5、联合体各方不得再以单独或其他联合体名义参与本项目投标 。

四、比选文件获取

获取方式为：自 2026年8月26日10时 00 分至 2026年9月4日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。 

五、投标文件递交

1、递交截止时间：2026年9月4日10 时 00 分。

2、投标人按本文件第六章格式和第七章要求，制作投标文件。若对比选文件约定的工程工期、付款方式、质保期等有异议，请在“商务响应条款”中另作说明。投标人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

六、开标时间及地点

1、开标时间：投标截止日，或由比选人确定。

2、开标地点：四川省德阳市什邡市，四川宏达股份有限公司。

七、发布比选文件的媒介

宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）。
八、联系方式

商务联系人：姚先生13908109048 邮箱:545211690@qq.com

技术联系人：李先生13890279539

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

本招标项目为EPC工程总承包模式，投标人应对工程的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责 。

2、招标范围

2.1 本项目EPC总承包范围包括但不限于：设计、采购、施工、调试、验收及质保期服务。

2.2 具体工作内容详见"蜀创绿基新材料有限公司供配电工程技术规格书"。

3、投标人资格要求

投标人须满足第一章"招标公告"中规定的资格要求。

4、投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标 ：

4.1不满足招标文件载明的企业资质、项目负责人资格、安全生产许可证、业绩条件的。
4.2未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
4.3被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的。
4.4投标联合体没有提交共同投标协议的。
4.5不符合资格审查条件的其他情形。

5、费用承担

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2无论投标结果如何，招标人对投标人不承担任何责任。

6踏勘现场

6.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

6.2 招标人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.3 投标成功的供应商将被视为已对现场情况有了详细的了解。

二、投标文件要求
1、 投标文件应包括以下内容：

	序号
	部分
	内容

	1
	商务部分
	投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、企业资质证明、业绩证明等

	2
	技术部分
	设计方案、施工组织设计、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等

	3
	报价部分
	投标报价书、工程量清单报价、主要设备材料报价等


2、投标报价

 本项目采用固定总价合同形式，投标报价应为最终报价，自合同签订之日起至合同履行完毕之日止，不得以任何形式增加或减少 。

3、投标报价应包含本项目实施过程中发生的所有成本、税费等，包括但不限于设计费、采购费、施工费、试运行费、保险费、检验检测费、人员培训费等。

4、投标报价货币为人民币。

5、投标人须在投标截止时间前，以电汇提交投标保证金，金额为人民币贰万元。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后20个工作日内无息退还。
公司名称：四川蜀创绿基新材料有限公司

开户行：中国银行什邡支行  账号：125261555905

6、 投标有效期为投标截止时间起90日历天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

7、投标人应按第六章"投标文件格式"的要求编制投标文件。文件应使用中文，计量单位采用国际单位制。

8、 投标文件的递交

投标人应在投标截止时间前将投标文件以PDF格式上传平台。投标文件应注明项目名称及编号、投标人名称及联系方式。
三、开标、评标和定标

1、开标

1.1由招标人组织的评审委员会、在监督人的监督下进入四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(http://jc.sichuanhongda.com/），现场登录平台并下载投标文件。
1.2开标时，由招标人代表、评审委员会成员及现场监督当众宣读投标人名称、投标价格、工期等主要内容。

2、评标

2.1评标委员会由招标人依法组建，成员人数为5人以上单数。

2.2评标委员会按照第三章"评标办法和标准"对投标文件进行评审。

3、定标

3.1 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，综合评审后确定中标人。

3.2招标人也可授权评标委员会直接确定中标人。

4、中标通知书

中标人确定后，招标人将在四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(http://jc.sichuanhongda.com/）发出中标通知书。

5、中标公示

招标人将在四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(http://jc.sichuanhongda.com/）上公示对中标结果进行公示，公示期不少于3日。 

四、合同授予

4.1中标人应在收到中标通知书后10日内与招标人签订合同。

4.2合同谈判不得改变招标文件和中标人投标文件的实质性内容。

4.3违约责任

中标人无正当理由不与招标人签订合同的，招标人可取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第三章 评标办法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，总分100分，其中：

	评分项目
	分值
	说明

	商务部分
	10
	企业资质、业绩等

	技术部分
	30
	设计方案、施工组织、进度计划等

	报价部分
	60
	投标报价


二、评分标准

（一）商务部分（10分）

	评分项
	分值
	评分标准

	企业资质
	5
	设计资质、施工资质等级符合最低要求不得分；各项资质每高1级加1分，总分不超过5分。

	类似业绩
	5
	近3年完成类似EPC项目（200万以上）3个，为最低要求不得分；每多提供1个得1分，总分不超过5分。


（二）技术部分（30分）

	评分项
	分值
	评分标准

	设计方案
	10
	方案合理、技术先进、经济可行，优[8-10]分，良[4-7]分，一般[1-3]分

	施工组织
	5
	施工组织设计完善、措施得力，优[4-5]分，良[2-3]分，一般[1]分

	进度计划
	5
	进度计划合理、节点清晰，优[4-5]分，良[3]分，一般[1-2]分

	质量保障
	5
	质量保证体系完善，优[4-5]分，良[3]分，一般[1-2]分

	安全文明
	5
	安全文明施工措施到位，优[4-5]分，良[3]分，一般[1-2]分


（三）报价部分（60分）

	评分项
	分值
	评分标准

	投标报价
	60
	1.评标基准价=最低有效评标价×50%＋有效评标价的平均值×50%。

2.评标价等于评标基准价或低于或高于评标基准价5%及以内的，得满分60分。

3.对于低于评标基准价超过5%（不含）的评标价，对超过5%的部分每低1%减0.5分。如低于基准价5.55%，扣减分为（5.55-5）*0.5=0.275分≈0.28分。

4.对于高于评标基准价的评标价，每高1%减1分。如高于基准价5.55%，扣减分为（5.55-5）*1=0.55分。

5.报价得分最低分为60*60%，即36分，低于36分者，计为36分。

6.基准价及偏差率数值保留两位小数，采用四舍五入进行计算。


三、废标条款 投标人存在以下情形之一的，其投标按废标处理：

3.1投标文件未按要求签署、盖章的；

3.2投标报价超过招标控制价的；

3.3投标文件未实质性响应招标文件要求的；

3.4投标人存在串通投标、弄虚作假等违法行为的；

3.5其他法律法规规定的废标情形。

第四章 招标人要求

一、项目概况

详见《蜀创绿基新材料有限公司供配电项目技术规格书》。
二、设计工作要求

2.1 设计阶段划分：方案设计→初步设计→施工图设计→设计优化。

2.2 设计深度：施工图设计应满足施工、采购、验收及结算要求。

2.3 设计审查：初步设计、施工图设计需经招标人及相关部门审查批准。

2.4 设计变更：设计变更需经招标人书面同意，重大变更需重新报批。

三、采购工作要求

3.1 采购范围：工程所需设备、材料、构配件的采购、运输、仓储、检验检测等。

3.2 供应商选择：主要设备材料应通过招标或比选方式确定供应商。

3.3 质量要求：采购的设备材料应符合国家及行业标准，并提供质量证明文件。

3.4 供货计划：投标人应编制详细的设备材料供货计划，确保工程进度。

四、施工工作要求

4.1 施工标准：符合国家现行施工验收规范及电力行业相关标准。

4.2 进度要求：严格按照批准的进度计划组织施工，确保按期完工。

4.3 质量要求：建立质量管理体系，确保工程质量达到合格及以上标准。

4.4 安全要求：建立安全生产管理体系，确保施工过程无安全事故。

4.5 文明施工：遵守环保、消防、职业健康等相关规定，做好文明施工。

五、调试与验收要求

5.1 调试要求：完成分系统调试、整体联动调试，确保设备运行正常。

5.2 验收要求：组织竣工验收及专项验收（消防、环保、规划等），取得相关验收合格文件。

5.3 资料移交：向招标人移交完整的项目资料、技术文件、验收报告等。

六、质保期服务要求

6.1 质保期：1年，自竣工验收合格之日起计算。

6.2 服务内容：质保期内的维修、维护、技术支持等。

6.3 响应时间：接到报修后2小时内响应24小时内到达现场。

七、招标人提供的资料和条件

7.1 四川省固定资产投资项目备案表。
7.2 地质勘察报告、施工场地总平图等相关基础资料。
7.3 开闭所一次系统方案图、平面布置方案图、箱变一次系统方案图。
7.4 国家电网高压供电方案答复文件。

7.5技术规格书。
第五章 拟签订合同的主要条款

第一条 合同范围与内容

1.1 本合同范围包括：(1)项目的设计；(2)设备的采购；(3)施工安装；(4)调试与验收；(5)保修服务等 。

1.2 乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目。

第二条 合同价格

2.1 本合同的总价为人民币（大写）：[XX]元整（小写）：[XX]元。

2.2 乙方报价应包含本项目实施过程中发生的所有成本、税费等，包括但不限于设计费、采购费、施工费、试运行费、保险费、检验检测费、人员培训费等 。

2.3 本合同为固定总价合同，除合同约定外价格不作调整。

第三条 合同履行

3.1 乙方应按照本合同约定的时间节点开始施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.2 乙方应按照本合同约定的质量标准完成本项目，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用。

3.3乙方应按照本合同约定的安全要求进行施工，确保工程施工过程中不发生安全事故。

3.4乙方应按照本合同约定的保修服务要求，对本项目进行保修，确保项目在使用过程中的正常运行 。

第四条 合同价款支付

合同生效之日起10个工作日内预付合同总额30%，工程验收合格并接入电网后支付67%，余3%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后无息付清。税率以国家政策为准。

第五条 工期要求

5.1 总工期：50日历天。

5.2 计划开工日期：2026年9月5日。

5.3 计划竣工日期：2026年10月25日。

第六条 质量要求

6.1 工程质量标准：符合国家现行施工验收规范及电力行业相关标准。

6.2 乙方应建立质量管理体系，确保工程质量。

第七条 安全文明施工

7.1 乙方应建立安全生产管理体系，确保施工过程无安全事故。

7.2 乙方应遵守环保、消防、职业健康等相关规定，做好文明施工。

7.3乙方现场施工人员在进场前应知晓甲方《公司（厂）内部环境和职业健康安全告知书》的全部内容并签署《施工单位安全管理协议书》。乙方在安装服务过程中，所发生的安全环保事故（包括人身伤害、财产损失和环保污染事故等），由乙方承担全部责任及损失。若因此给甲方造成经济损失，由乙方全额赔偿。
第八条 合同变更

8.1 合同履行过程中，如甲乙双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并报原合同审批部门批准 。

8.2 合同变更不得改变招标文件的实质性内容。

第九条 违约责任

9.1 乙方应按照本合同约定的时间节点开始施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。每逾期一天，卖方按合同总金额的0.1%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，甲方有权提前终止/解除合同，乙方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。

9.2 乙方应按照本合同约定的质量标准完成本项目，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。
9.3因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在5日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

9.4甲方逾期付款的，乙方自愿给与甲方一定的宽限期（自应付未付之日起2个月）。宽限期经过甲方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
第十条 争议解决

10.1 本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决。

10.2 协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼 。

第十一条 其他约定

11.1 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至合同约定的工作完成之日止。

11.2 本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

11.3 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。
第六章 投标文件格式
一、封面

二、目录

三、投标函

四、法定代表人身份证明
五、授权委托书

六、联合体协议书
七、投标保证金回单

八、资质证明文件

九、业绩证明文件
十、技术响应文件
十一、投标报价文件

十二、附件
一、投标函

致：[招标人名称]

我方已仔细研究了[项目名称]（项目编号：[XX]）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）[XX]元（小写：[XX]元）的投标总报价，按合同约定实施和完成本项目，并修正任何错误。

我方承诺：

投标有效期为投标截止时间起90日历天；

如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后10日内与贵方签订合同；

我方承诺按合同约定履行义务，承担全部责任。

我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

我方完全理解贵方不一定接受最低投标价或任何投标。

投标人： [XX公司]（盖章）

法定代表人或授权代表： [签字]

日期： 2026年____月____日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                         
单位性质：                    
地址：                     
成立时间：        年    月     日 

经营期限：                       

姓    名：    性别：    年龄：      职务：     系            （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面


投标人（全称并加盖公章）：                
法定代表人：             （签字）

        年    月     日

注：(1)本法定代表人身份证明适应于法定代表人(或负责人)亲自递交比选申请文件的情形，投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件。

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

三、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人全称）的  (法定代表人/负责人)  ，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）  的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权,委托期限 ：            

特此委托。

投标人：（全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：
委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:   年   月  日

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	委托代理人身份证复印件正面
	委托代理人身份证复印件背面


注：(1)本授权委托书适应于法定代表人(或负责人)不亲自递交投标文件而委托代理人递交的情形，后附法定代表人和代理人身份证复印件（正、反面），投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件；

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。
四、联合体协议书（非联合体投标可不提供）

联合体协议书

 （所有成员单位名称）自愿组成  （联合体名称）联合体，共同参加  （项目名称）投标。 现就联合体投标事宜订立如下协议。

 1 .  （某成员单位名称）为  （联合体名称）牵头人。

 2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

 3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：  。

 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

 6. 本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

 注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明扫描件；由委托代理人签字的，应附授权委托书扫描件。

联合体牵头人名称：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签      字）

联合体其他成员名称：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签      字）

                                  ……

 年  月  日

注：本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

五、投标保证金

投标保证金缴纳凭证

	项目
	内容

	投标人名称
	[XX公司]

	项目名称
	[XX]电力工程EPC总承包项目

	项目编号
	

	保证金金额
	人民币[XX]万元

	缴纳方式
	□银行保函 □电汇 □其他

	缴纳日期
	2026年____月____日

	收款单位
	[XX公司]

	开户银行、账号
	


附：银行回单

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:年月日
六、企业资质证明

	序号
	资质类型
	证书编号
	发证机关
	有效期

	1
	营业执照
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	
	
	

	3
	设计资质
	
	
	

	4
	施工资质
	
	
	

	5
	承装（修、试）资质
	
	
	

	6
	变压器制造资质
	
	
	

	7
	箱变制造资质
	
	
	


附件：各项资质复印件

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:年月日
七、类似业绩证明

	序号
	项目名称
	合同金额
	开工日期
	开工日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


附件：合同复印件及竣工验收证明

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期:年月日
八、技术响应文件

1、设计方案

2、施工组织方案

3、进度计划

4、质量保证方案

5、安全文明施工措施
说明：投标人须就上述要求提供详细技术方案，否则该项可能失分。按顺序依次出具相关文件（盖章），格式自拟。

投标人名称（全称并加盖公章）：

日 期: 年 月 日
九、投标报价书

投标报价汇总表

	序号
	费用项目
	金额（元）
	发票税率

	1
	设计费
	
	

	2
	设备采购费
	
	

	3
	施工费
	
	

	4
	调试检测费
	
	

	5
	其他费用
	
	

	合计金额：


（一）报价说明：

1、报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设计、设备供应、运输、保险、安装、调试、培训、税费等全部内容的含税价。

2、若对招标文件约定的付款方式、工程周期、质保期及质保金比例有异议，请在、“商务响应条款”中说明。
（二）商务响应条款：
1.付款方式：
2.工程周期：
3.质保期：

4、质保金比例：
（三）投标人承诺：

1.一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订合同，并信守合同，保证质量，如期完工。

2.投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

3.我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。        

投标人： [XX公司]（盖章）

日期： 2026年____月____日

第七章 投标文件附件

附件1：项目技术规格书

[详细列出项目技术要求、设备参数、施工标准等]

附件2：工程量清单

[详细列出工程量清单及报价要求]

附件3：主要设备材料清单

[详细列出主要设备材料名称、规格、数量等]

附件4：主要设备配置清单

[详细列出箱体规格尺寸、变压器配置清单、各配电柜配置清单，包括但不限于材料名称、

规格、数量、生产商品牌等]
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